## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Acompanhamento de obras Estatais
Data:
15/03/2021
Grupo 2 - Check
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 - 22/02/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Identificação do tema
Identificação da proto-persona
Estruturação da trilha de requisitos
Escolha da plataforma de gestão
Primeira versão do wireframe v.1
Repositório no GitHub
Acesso ao Azure
Fazer login/ Logoff com spring boot
  Frente Plataforma
Criar repositório no GitHub
Acesso ao Azure
  Frente Backend
  Estrutura Protótipo no SpringBoot
  Frente Front end
  Criação do wireframe v2 no Figma
  Frente Negócios
  Documentação de contexto de negócio
  Storyboard
  Diagrama de Classes
  Criação dos Slides
  UserStory
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 - 02/03/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Diagrama de Classe
Mapa de empatia
Protótipo das telas
Problema e sua solução técnica definidas
Estrutura Protótipo no SpringBoot
Classe abstrata no projeto
  Criar repositório no GitHub
Acesso ao Azure
Fazer login/ Logoff com spring boot
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure
  Frente Backend
  Serviço de Login e Logouf
  Frente Front end
  Frente Negócios
  Pesquisa de campo
  User Story
  Desenho de solução
  Levantamento de Requisitos
  Construção dos slides
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 3 - 15/03/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Pesquisa de campo
User Story
Desenho de solução
Levantamento de Requisitos
Construção dos slides
Proto persona
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure
  Frente Backend
  Serviço de Login e Logouf
  Frente Front end
  Criação do projeto em react
  Criação do home page
  Frente Negócios
  Atualizar o backlog
  Definir backlog sprint
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 4 - 22/03/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Inicio das telas com react
Conexão com Azure
Criação de 2 CRUDS (Sprint boot com ORM)
Criação da tabelas no SQL Server
  Criação da Home Page
Conexão do backend com o front
Finalizar as telas no frontend
  Frente Plataforma
  Conexão do backend com o SQL
  Frente Backend
  Implementação de lista
  Adequar as classes do backend de acordo com a modelagem do banco
  Frente Front end
  Criação da tela de cadastro
  Criação da tela de login
  Criação da tela de recuperação de senha
  Criação da tela ‘Quem somos’
  Criação da tela de Estatística
  Criação da tela Fale conosco
  Frente Negócios
  Product Backlog atualizado
  Sprint backlog
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 5 - 29/03/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Conexão backend com Azure
Modelagem de dados Atualizada
Criação de novos componentes
  Tela de cadastro
  Link
  Button
  Input
  Product Backlog atualizado
  Adequar as classes do backend de acordo com a modelagem do banco
Conexão do backend com o front
Finalizar as telas no frontend
Feed de publicações
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Implementação de lista
  Frente Front end
  Criação da tela de login
  Criação da tela ‘Quem somos’
  Validar usabilidade dos prototipos
  Frente Negócios
  Sprint backlog
  Diagrama de solução de software - container
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 8: SEMANA 6 - 05/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Implementação de lista
  Exportação de arquivo CSV
  Atualização nos protótipos de tela
  Componente ‘publicação’ em react
  Definição de um padrão de projeto (Escolhido: Observer)
Conexão do backend com o front
Finalizar as telas no frontend
Feed de publicações
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Aplicar observer na api
  Aplicar o validation(dependencia) de acordo com as necessidades do projeto
  Documento de layout
  Frente Front end
  Validar usabilidade dos protótipos
  Frente Negócios
  Lapidar Sprint backlog
  Diagrama de solução de software – container
  Atualizar diagrama de classe com Observer
  Confecção do ppt
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 9: SEMANA 7 - 14/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Finalizar as telas no frontend
    Tela(7/10)
  Aplicação do Observer no diagrama de classe
  Diagrama de solução de software – container
  Inicio da confecção do ppt
Conexão do backend com o front
Feed de publicações
Correção da gravação do arquivo csv e txt que estão retornando null
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Aplicar observer na api
  Correção da gravação do arquivo csv e txt que estão retornando null
  Frente Front end
  Criação da tela ‘Quem somos’
  Criação da tela de Estatística
  Criação da tela Fale conosco
  Frente Negócios
  Finalização da confecção do ppt
  Documento de layout
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 10: SEMANA 8 - 14/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Finalizar as telas no frontend
    Tela(9/10)
  Autenticação via Token
  Criptografia na senha do usuário
  Prototipação das telas mobile
  Aplicação do Router Dom no projeto
  Documento de layout
  Diagrama de solução de componente
Conexão do backend com o front
Feed de publicações
Correção da gravação do arquivo csv e txt que estão retornando null
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Aplicar observer na api
  Correção da gravação do arquivo csv e txt que estão retornando null
  Frente Front end
  Criação da tela de Estatística
  Frente Negócios
  Finalização da confecção do ppt
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 11: SEMANA 9 - 14/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Finalização da confecção do ppt
  Correção da gravação do arquivo csv e txt que estão retornando null
Conexão do backend com o front
Feed de publicações
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Aplicar observer na api
  Frente Front end
  Frente Negócios
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 12: SEMANA 10 - 14/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Finalização da Apresentação
  Organização e distribuição de tarefas
Conexão do backend com o front
Feed de publicações
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Aplicar observer na api
  Importação de arquivos
  Aplicação de pilha para armazenar os notificados
  Frente Front end
  Inicio da integração do backend com o front
  Inicio da responsividade das telas
    Home Page
    Cadastro
  Frente Negócios
  Sprint Backlog da terceira Sprint
  Estudo da estrutura do white
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 13: SEMANA 11 - 14/05/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Sprint Backlog da terceira Sprint
  Inclusão de paginação no backend
  Aplicação de pilha para armazenar os notificados
  Finalização do protótipo da tela de notificados
Melhor forma de armazenas as imagens
Validar inovação
Feed de publicações
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Importação de arquivos
  Lapidar curtida(correção)
  Implementação de fila para sistema de denucia
  Frente Front end
  Continuação da integração do backend com o front
  Criação da nova tela para notificação
  Continuação da responsividade das telas
    Home Page
    Cadastro
  Frente Negócios
  Estudo da estrutura do White paper
  Inclusão de segundo item no corpo do documento de layout
  Planilha de testes
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 14: SEMANA 12 - 17/05/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Responsidade de telas
    Home Page
    Cadastro
    Login
    Feed
  Aplicação de fila para salvar denuncias
  Tela da publicação implantada
Validar inovação
Feed de publicações
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Importação de arquivos
  Frente Front end
  Continuação da integração do backend com o front
  Criação da nova tela para notificação
  Continuação da responsividade das telas
    Publicação
  Frente Negócios
  Estudo da estrutura do White paper
  Inclusão de segundo item no corpo do documento de layout
  Planilha de testes
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 15: SEMANA 13 - 24/05/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Importação de arquivo texto
  Integração de telas :
    Publicação
    Cadastro
    Login
    Feed
  Armazenar imagens no banco
  Documento de layout de importação de dados
  Confecção dos casos de teste
  Telas responsivas
Inovação
Deploy
  Frente Plataforma :
  Deploy da aplicação
  Frente Backend : Done
  Frente Frontend :
  Ajustes finais no layout do site
  Ajustes da tela de publicação
  Finalizar a integração da tela de notificação
  Frente Negócios :
  Finalizar White paper
  Finalizar os slides
  Finalizar os testes
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 16: SEMANA 14 - 01/06/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Ajustes da tela de publicação
  Finalização do White paper
Inovação
Deploy
  Frente Plataforma :
  Deploy da aplicação
  Frente Backend : Done
  Frente Frontend :
  Ajustes finais no layout do site
  Finalizar a integração da tela de notificação
  Frente Negócios :
  Finalizar os slides
  Finalizar os testes
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto